2015年1- 9 月重点民生实事项目进度报表

填报单位(盖章)：湘西州为民办实事考核办  主管领导签字：吴明强  填报人：舒中伟

| 事项 | 考核指标 | 工作目标 | 完成情况 | 备注 （完成率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路建设 | 建设农村公路1261公里 | 955.561公里 | 75.8% |
|  |  | 完成993公里普通公路安保设施建设 | 555.651公里 | 56% |
| 2 | 解决农村人口 饮水不安全问题 | 20万人 | 179281人 | 89.6% |
| 3 | 新增城镇就业 | 2.1万人 | 22526人 | 107.3% |
| 4 | 中小学校和幼儿园建设 | 建设义务教育合格学校14所 | 完成投资4337.74万元 | 投资率100.3% |
|  |  | 建设农村公办幼儿园6所 | 完成6所 | 100% |
| 5 | “两房两棚”建设 | 农村危房改造9000户 | 开工5837户 | 开工率64.9% |
|  |  | 农垦危房改造50户 | 36户 | 72% |
|  |  | 新增公共租赁住房10600套 | 开工9195套 | 开工率86% |
|  |  | 城市棚户区改造22600套 | 开工20934套 | 开工率92% |
|  |  | 国有工矿棚户区改造800套 | 开工850套 | 开工率106% |
| 6 | “两供两治”设施建设 | 新增管输天然气用户6500户 | 5086户 | 78.2% |
|  |  | 8个县市县以上城镇公共供水厂水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）要求 | 4个县市水质达标，其他4个县市正在改进 |  |
|  |  | 县以上城镇污水处理率达到86%以上 | 处理率90.06% | 104.7% |
|  |  | 县以上城镇生活垃圾无害化处理率达到90%以上 | 处理率96.62% | 107.3% |
| 7 | 帮助0—7岁残疾儿童实施抢救性康复 | 359名 | 完成177名，在训175人，筛查29人 | 形象进度95.5% |
| 8 | 救治救助重性精神疾病患者工程 | 救治救助贫困重性精神疾病患者1000人 | 治疗1006名 | 100.6% |
|  |  | 改扩建精神卫生服务机构2家 | 正在建设 | 形象进度75% |
| 9 | 新增社会治安视频监控摄像头 | 2300个 | 2683个 | 116.7% |
| 10 | 建设社区矫正中心 | 4个 | 完成3个，其余1个正在建设 | 形象进度98% |
| 11 | 新增养老服务床位 | 698张 | 正在建设 | 形象进度87.1% |
| 12 | 农贸市场标准化改造 | 20个 | 完成投资2178万元 | 投资率70.2% |
| 13 | 农村环境综合整治 | 98个行政村 | 正在实施 | 形象进度82% |
| 14 | 行政村配电网改造 | 30个行政村 | 完成投资2382万元 | 投资率85.8% |
| 州统计局评估意见： （盖章） 年 月 日 |